## Slide 1
4강 워크시트 · 기획 코칭과 스캐폴딩
팀명: 404
1 / 4
✏️ 오늘의 목표는 범위 확정과 첫 화면 하나입니다.
워크시트 1 · 멘토 코칭 메모
들은 대로 적지 말고 분류해서 적습니다.
멘토 피드백 | 반영 / 보류 / 거절 | 이유
외국인 유학생을 어떻게 모집할지 생각해봐라 + 나라마다 홈페이지 디자인이 다르니 UI가 이질적이지 않게 표현해야 한다 | 반영 | 유학생이 스스로 앱을 찾게 하는 대신 집주인이 QR·알림톡을 세입자에게 전달하는 B2B2C 유통 구조로 반영. 디자인은 국가별로 따로 만들지 않고 ISO 7001류 문화중립적 픽토그램으로 통일해 이질감 문제 해결
귀찮음을 덜어주는 기능, 사진 찍거나 자국어로 물어보는 챗봇을 넣어라 | 반영(형태 수정) | 자유 텍스트/사진 인식 챗봇은 3주·무전담개발자 조건에서 API 비용·오분류 리스크가 커서 원안 그대로는 보류. 백엔드 없이 구현 가능한 FAQ 버튼형 챗 UI(유학생용)와 카톡 말풍선 스타일 알림톡 생성기(집주인용)로 저비용 대체
시나리오를 구체적으로 잡아 진짜 문제를 찾아라, 사람들이 진짜 원하는 게 뭔지 확인해라, 우리 앱을 쓸 수밖에 없는 이유를 추가해라 | 반영 | 대안 문제(임대차 계약·보증금 분쟁·소음 등)를 근거 기반으로 비교 검토했으나 분리배출이 여전히 최선임을 확인. 페르소나(집주인 김OO씨·세입자 응웬OO씨)와 구체적 시나리오로 재정의하고, '쓸 수밖에 없는 이유'는 집주인이 입주 계약 시 QR·알림톡을 강제로 전달하는 유통 구조로 확보

## Slide 2
4강 워크시트 · 기획 코칭과 스캐폴딩
팀명: 404
2 / 4
워크시트 2 · MVP 범위표
구분 | 기능
필수 (이번에 만든다) | 아이콘/사진 기반 품목 검색(30개) · 오늘의 배출 요일 3초 신호등 · FAQ 버튼형 챗 UI(유학생용) · QR 현장 가이드(시연용) · 인포그래픽 카드 UI · 집주인용 다국어 알림톡 생성기(쓰레기 2 + 퇴실 1, 카톡 말풍선 UI)
나중 (아이디어톤 뒤에) | 집주인 알림톡 공지사항 카테고리 확장(방역 등 +2개) · 배달용기 우선 노출 · 보증금/민원 안내 카피 다듬기 · 언어 확대(태국어·몽골어) · AI 카메라 인식 · 위치기반 지도 · 자유 텍스트/음성 챗봇(LLM 연동) · 대학·지자체 연계 B2G 확장 · 집주인 실제 섭외 및 QR 실배포
버림 (하지 않는다) | 실제 웹 배포(Vercel 등) 및 QR 실물 인쇄·부착 · 외부 사용자(실제 유학생·집주인) 대상 검증(팀 내부 테스트로 대체) · 비자·등록금 등 학사 일정 통합 · 방역·수도·소음·주차 등 알림톡 카테고리 무제한 확장(5개 템플릿 상한 고정)
확정 화면 개수: 4개 (집주인 알림톡 생성기[루트 "/"] · 언어 선택 · 메인/아이콘 검색 · 결과 카드[QR·카톡링크 공용])

## Slide 3
4강 워크시트 · 기획 코칭과 스캐폴딩
팀명: 404
3 / 4
워크시트 3 · 화면 설계
화면 | 사용자 | AI | 데이터
화면 1 | 카테고리별 상황 버튼(쓰레기 2·퇴실 1·공지 2) 선택 → 4개국어 미리보기 확인 → 전체 복사, 세입자용 링크(/guide)도 복사 [구현 완료 · 루트 "/"] | 선택된 템플릿 ID로 5개 템플릿 데이터 중 4개국어 문장을 조합해 렌더링, 클립보드 복사 처리 | 집주인 알림톡 템플릿 5개×4개국어(LANDLORD_TEMPLATES)
화면 2 | 언어 선택(/guide) 후 오늘의 요일 신호등 확인 → FAQ 챗 버튼(4개) 또는 품목 아이콘 30개 중 선택 [구현 완료] | 선택 언어를 저장해 전체 화면 텍스트 자동 치환, 요일로 신호등 판정, FAQ 클릭 시 답변 노출, 선택 품목 ID로 결과 화면 라우팅 | 품목 리스트 30개(4개국어), 요일별 배출 규칙(예시), FAQ 4개(4개국어), 언어별 UI 문자열
화면 3 | 품목 아이콘 클릭해 진입, 카테고리 확인 [구현 완료 · 집주인 알림톡 링크로 진입하는 공용 라우팅은 다음 단계] | 쿼리 파라미터(?item=품목ID)로 데이터를 조회해 렌더링. 상세 배출법·집주인 알림톡 공용 라우팅은 다음 세션에서 구현 | 품목 데이터(아이콘·이름·카테고리, 4개국어) — 상세 배출 규정은 익산시 자료 확보 후 추가

## Slide 4
4강 워크시트 · 기획 코칭과 스캐폴딩
팀명: 404
4 / 4
첫 화면 완료 체크
☐ 올바른 팀 폴더에서 실행했다 (pwd 확인)
☐ 생성 전에 계획을 읽고 승인했다
☐ 브라우저에 첫 화면이 떴다
☐ 터미널에 에러가 없다
☐ 화면을 캡처해 워크시트에 붙였다
팀 폴더 위치 (팀원 전원이 알 것): https://github.com/pocket03/BAECHURI-3-Sec-Waste-Guide/tree/main